附件1

2022年度省直党政机关办公用房维修项目规划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申 报 单 位 | 申 报 项 目 和 内 容 摘 要 | 安排资金  （万元） | 备 注 |
| 1 | 省委办公厅 | 1、大院二办、二区、四区低压配电间；2、一办室外及十号楼室内空调管道维修；3、办公区锅炉房室内外整体维修；4、防雷设施检测和维修。 | 825.08 | 改善条件 消除隐患 功能配套 节能减排 |
| 2 | 省政协 | 1、文苑综合楼外墙外窗及屋檐维修。 | 236.19 | 消除隐患 改善条件 功能配套 节能减排 |
| 3 | 省科技厅 | 1、5-12楼供电增容及室内强电维修。 | 173.28 | 消除隐患（2021年计划内未实施项目） |
| 4 | 省财政厅 | 1、中央空调主机维修。 | 226.16 | 改善条件 节能减排 功能配套 |
| 5 | 体育局 | 1、配电间整体维修及设备维修维护。 | 363.36 | 改善条件 消除隐患 功能配套 节能减排 |
| 6 | 省档案馆 | 1、办公楼卫生间维修；2、电梯、监控系统维修。 | 157.35 | 改善环境 消除隐患 功能配套 |
| 7 | 省高院 | 1、审判办公楼室内装饰及消防维修；2、综合楼地下车库消防及地面维修。 | 517.36 | 改善条件 消除隐患 功能配套 节能减排 |
| 8 | 省委统战部 | 1、办公楼空调设备维修。 | 203.67 | 节能减排 功能配套  （2021年计划内未实施项目） |
| 9 | 省供销合作社 | 1、办公区消防维修整改。 | 161.25 | 恢复功能 消除隐患 |
| 10 | 民主党派省委机关 | 1、地下车库维修，会议中心屋面防水、室内维修。 | 402.61 | 改善环境 消除隐患 功能配套 |
| 11 | 省审计厅 | 1、办公楼室内粉刷及室外踏步下沉修复。 | 239.17 | 改善环境 消除隐患 |
| 12 | 省残联 | 1、办公楼外墙、外窗及电梯维修；2、办公楼室内吊顶更换和室内粉刷等维修。 | 458.20 | 消除隐患 节能减排 功能配套 |
| 13 | 省文旅厅 | 1、省文物局办公楼室内外整体维修，配电设备和配电房维修。 | 409.04 | 消除隐患 功能配套 |
| 14 | 省信访局 | 1、人民来访接待室室内维修和外墙整体维修。 | 621.18 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 15 | 省妇联 | 1、办公楼电梯维修；2、室内公共部位维修、办公室门更换和空调管网维修。 | 307.11 | 消除隐患 节能减排 改善条件 功能配套 |
| 16 | 省农业农村厅 | 1、省畜牧水产事务中心办公楼室内外维修。 | 325.23 | 消除隐患 节能减排 |
| 17 | 团省委 | 1、院内给水、排水维修改造、路面局部维修等。 | 420.76 | 消除隐患 恢复功能 |
| 18 | 省乡村振兴局 | 1、消防通道维修。 | 120.00 | 恢复功能 消除隐患 功能配套 |
| 19 | 省机关事务管理局 | 1、省直党政机关公物仓维修。 | 105.00 | 完善服务功能 |
| 20 | 项目管理费 |  | 128.00 | 按年度安排金额2%计取 |
|  |  | 2022年规划安排资金合计 | 6400.00 |  |

附件2

2023年度省直党政机关办公用房维修项目规划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报单位 | 申报项目和内容摘要 | 安排资金  （万元） | 备注 |
| 1 | 省人大办公厅 | 1、综合办公楼室内外整体维修。 | 906.58 | 消除隐患 改善条件 恢复功能 |
| 2 | 省政府办公厅 | 1、围墙及四个门岗维修；2、人民会堂消防系统整体维修；3、信访楼及车队外墙维修；4、武警营房外墙维修；5、二办公楼外墙维修。 | 515.21 | 消除隐患 改善条件 恢复功能 |
| 3 | 省政协 | 1、办公楼外墙、外窗维修改造及部分室内维修。 | 558.78 | 消除隐患 改善条件 功能配套 节能减排 |
| 4 | 省政法委 | 1、三办公楼电梯维修、室内暖通管道和卫生间维修。 | 275.23 | 改善条件 恢复功能 节能减排 |
| 5 | 省委老干局 | 1、东海楼外墙及5-6层外窗维修，门厅及5-6层卫生间维修。 | 154.95 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 6 | 省委党校 | 1、岳麓校区东区食堂（品香居）维修；2、岳麓校区大礼堂维修。 | 435.97 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 7 | 省公安厅 | 1、二办公楼电梯更换；2、十六栋五楼会议中心维修；3、配电间气体灭火系统维修。 | 494.74 | 改善条件 功能配套 消除隐患 |
| 8 | 省水利厅 | 1、办公楼变压器、配电柜维修，外墙维修。 | 503.76 | 消除隐患 功能配套 功能配套 |
| 9 | 省体育局 | 1、办公楼外墙及会议室维修。 | 295.94 | 改善条件 消除隐患 功能配套 |
| 10 | 省委接待办 | 1、办公楼一层大厅、空调、消防、监控系统等维修；2、办公楼外墙和外窗维修。 | 810.87 | 消除隐患 改善条件 功能配套 节能减排 |
| 11 | 民主党派省委机关 | 1、办公楼外墙、屋顶及电梯维修；2、办公附属楼室内外整体维修。 | 374.46 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 12 | 省库区移民事务中心 | 1、外墙外窗整体维修及4-9层室内门更换。 | 223.33 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 13 | 省人民检察院 | 1、西院办公楼办公室门维修；2、东院监控系统维修。 | 371.06 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 14 | 省军民融合办 | 1、办公楼给水管网维修及空调主机维修。 | 351.12 | 消除隐患 改善条件 功能配套 节能减排 |
| 15 | 项目管理费 |  | 128.00 | 按年度安排金额2%计取 |
|  | 2023年规划安排资金合计 | | 6400.00 |  |

附件3

2024年度省直党政机关办公用房维修项目规划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申报单位 | 申报项目和内容摘要 | 安排资金  （万元） | 备注 |
| 1 | 省委办公厅 | 1、省委机关大院办公用房（动力科房、车队综合楼等）外墙及外窗维修。 | 539.51 | 改善条件 消除隐患 功能配套 |
| 2 | 省委党校 | 1、岳麓校区职工食堂(湘麓轩）维修。 | 524.5 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 3 | 省公安厅 | 1、一办公楼三楼视频会议室维修。 | 269.47 | 改善条件 功能配套 消除隐患 |
| 4 | 省财政厅 | 1、办公楼电梯维修。 | 83.72 | 改善条件 功能配套 消除隐患 |
| 5 | 省水利厅 | 1、综合楼四楼会务中心维修。 | 186.9 | 改善条件 功能配套 |
| 6 | 省住建厅 | 1、室外道路及污水管道维修。 | 342.58 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 7 | 省农业农村厅 | 1、一办公楼维修；2、垃圾站维修；3、大院东面围墙及南面门楼维修。 | 458.56 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 8 | 省监狱管理局 | 1、办公楼配电、供水和空调设备维修。 | 544.16 | 节能减排 改善条件 恢复功能 |
| 9 | 省卫健委 | 1、综合楼空调管网改造及屋面防水维修；2、空调主机维修。 | 447.77 | 改善条件 功能配套 节能减排 |
| 10 | 团省委 | 1、办公楼消防、暖通维修及屋面防水维修。 | 317.56 | 改善条件 消除隐患 功能配套 |
| 11 | 省社科联 | 1、办公楼外墙和外窗整体维修。 | 195.55 | 消除隐患 功能配套 |
| 12 | 省教育厅 | 1、更换中央主机维修；2、办公楼室内维修；3、办公楼楼道消防管网维修。 | 574.33 | 改善条件 节能减排 功能配套 |
| 13 | 省科协 | 1、办公楼电梯维修等内容。 | 89.97 | 改善条件 功能配套 消除隐患 |
| 14 | 省司法厅 | 1、室内消防系统及空调管网维修。 | 536.85 | 改善条件 恢复功能 节能减排 |
| 15 | 省商务厅 | 1、2号办公楼室内整体维修；2、2号办公楼外墙和外窗维修改造及电梯更换；3、3号办公楼室内外整体维修。 | 1022.06 | 消除隐患 改善条件 功能配套 |
| 16 | 省作协 | 1、办公楼外墙、外窗及院内排水管网维修。 | 138.51 | 恢复功能 消除隐患 功能配套 |
| 17 | 项目管理费 |  | 128.00 | 按年度安排金额2%计取 |
|  | 2024年规划安排资金合计 | | 6400.00 |  |